1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: VetCare

Описание: Приложение позволяет владельцам животных записываться на прием в ветеринарную клинику, вести карточки питомцев и получать онлайн-консультации через чат и короткие видео-сообщения. Ветеринары смогут просматривать список пациентов, вести историю лечения и проводить телемедицинские консультации. Администраторы управляют пользователями, расписанием клиники.

Цель: Создать удобный цифровой инструмент, который упростит взаимодействие между владельцами животных, ветеринарами и администраторами, обеспечивая быстрый доступ к медицинской информации и консультациям без необходимости очного визита.

Аналоги: PetDesk(США)

Дата сдачи —08.12.2025

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

• Владелец питомца — регистрация/вход, профиль, добавление карточки питомца, запись на приём, онлайн-консультации (чат/видео), получение уведомлений.

• Ветеринар — просмотр пациентов, история лечения, ведение карточек, онлайн-консультации (чат/видео), расписание приёмов.

• Администратор клиники — управление пользователями, просмотр и редактирование расписания, контроль записей, модерация.

2.2. Базовый функционал (MVP)

1. Аутентификация: регистрация/вход по email и паролю.

2. Профиль владельца: имя, контактные данные, список питомцев.

3. Карточка питомца: кличка, вид (кошка/собака/др.), возраст, вес, фото, медицинская история.

4. Запись на приём: календарь доступных слотов, выбор врача, подтверждение.

5. Онлайн-консультации: чат + короткие видеосообщения.

6. История обращений: список посещений, диагнозы, рекомендации.

7. Уведомления: напоминания о вакцинации, записи, новых сообщениях.

8. Админ-панель (минимум): управление расписанием и пользователями.

2.3. Нефункциональные требования

• Кроссплатформенность: iOS 13+/Android 8+.

• Время отклика UI: <200 мс на основные экраны.

• Безопасность: HTTPS, безопасное хранение токенов, защита данных питомцев.

• Конфиденциальность: возможность удаления аккаунта, доступ только авторизованным пользователям.

• Локализация: RU (+EN при необходимости).

• Доступность: масштабирование шрифта, контрастные элементы.

3. Предложенный стек технологий (рекомендация для сдачи в сроки)

• Frontend (мобильное): Flutter (кроссплатформенно, быстро).

• Backend / BaaS: Firebase (Auth, Firestore, Storage, Cloud Functions, FCM).

• CI/CD: GitHub Actions.

• Хостинг админ-панели: Firebase Hosting.

Обоснование выбора Firebase: минимальные затраты на инфраструктуру, быстрый запуск MVP, встроенная аутентификация и уведомления.

4. Рекомендуемые инструменты разработки

• IDE: VSCode / Android Studio.

• Figma — дизайн и прототипы.

• GitHub — хранение исходного кода.

• Firebase Console — администрирование backend.

• Postman — тестирование API.

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Мобильное приложение (Flutter) ↔ Firebase Firestore (данные) и Storage (фото/видео питомцев).

Firebase Auth — аутентификация.

Cloud Functions — бизнес-логика (например, напоминания о вакцинации).

FCM — push-уведомления.

5.2. Структура БД

- users: { user_id, role, full_name, email, password_hash, phone, created_at } – хранит информацию обо всех пользователях системы (владельцы животных, ветеринары, администраторы).

- pets: { pet_id, owner_id, name, species, breed, age, photo_url, medical_history, created_at } – карточки питомцев, которые принадлежат конкретным владельцам.

- services: { service_id, name, description, duration_minutes, price } – справочник услуг ветеринарной клиники (вакцинация, операции, консультации).

- vet_schedule: { schedule_id, vet_id, date, start_time, end_time, is_available } – расписание работы ветеринаров (смены, доступность для приёмов).

- appointments: { appointment_id, pet_id, owner_id, vet_id, service_id, appointment_date, appointment_time, status, notes } – записи на приём: когда и какой питомец идёт к какому врачу, на какую услугу, в каком статусе (запланирован, выполнен, отменён).

- telemedicine_messages: { message_id, appointment_id, sender_id, message_type, content, created_at } – телемедицинские сообщения (текст, аудио, видео) между владельцем и ветеринаром в рамках приёма.

- medical_records: { record_id, pet_id, vet_id, appointment_id, diagnosis, treatment, procedures_done, record_date } – история лечения: диагнозы, назначения, процедуры по питомцу, связанные с визитом или добавленные вручную.

- reminders: { reminder_id, pet_id, owner_id, title, description, reminder_date, status } – напоминания для владельцев (например, вакцинация, приём лекарства, визит к врачу).

6. API / Endpoints (пример для собственного backend)

• POST /auth/register — регистрация пользователя (владелец, ветеринар, админ).

• POST /auth/login — авторизация пользователя.

• GET /users/:id — получить информацию о пользователе.

• PUT /users/:id — обновить профиль (имя, телефон, аватар).

• DELETE /users/:id — удалить пользователя (для админа).

• GET /pets — получить список питомцев владельца.

• POST /pets — добавить питомца.

• GET /pets/:id — получить карточку питомца.

• PUT /pets/:id — обновить данные питомца.

• DELETE /pets/:id — удалить питомца.

• GET /services — список доступных услуг клиники.

• POST /services — добавить услугу (для админа).

• GET /schedule/:vetId — расписание конкретного ветеринара.

• POST /schedule — создать/изменить расписание (для ветеринара/админа).

• POST /appointments — записаться на приём.

• GET /appointments/:id — информация о приёме.

• GET /users/:id/appointments — список приёмов пользователя (владельца или ветеринара).

• PUT /appointments/:id/status — изменить статус приёма (например, “completed”, “cancelled”).

• POST /appointments/:id/messages — отправить сообщение (текст, аудио, видео).

• GET /appointments/:id/messages — получить сообщения чата для конкретного приёма.

• GET /pets/:id/records — история болезни питомца.

• POST /records — добавить запись в историю (для ветеринара).

• GET /users/:id/reminders — получить список напоминаний.

• POST /reminders — создать напоминание.

• PUT /reminders/:id/status — изменить статус напоминания (например, “completed”).

Авторизация — через JWT/Firebase tokens

7. UI/UX: основные экраны + требования

1. Экран входа / регистрации

Простая форма (имя, email, пароль, роль).

2. Главная

Карточки «Сегодня» (запланированные приёмы), быстрые ссылки на функции (добавить питомца, записаться на приём, чат с врачом).

3. Питомцы

- Список питомцев владельца.

- Карточка питомца: имя, вид, порода, возраст, фото, история здоровья.

4. Расписание / приёмы

- Для владельца: список его записей на приём (запланированные, завершённые).

- Для ветеринара: расписание рабочих смен и список пациентов.

- Табы «День / Неделя» для удобной навигации.

5. Запись на приём

- Выбор питомца, услуги, ветеринара, даты и времени.

- Отображение стоимости и подтверждение записи.

6. Телемедицина (чат и видео/аудио)

- Список сообщений (текст, вложения, аудио/видео).

- Поле ввода сообщения, кнопка для прикрепления файлов или голосового сообщения.

7. История лечения

- Для владельца — просмотр диагноза, назначений и процедур питомца.

- Для ветеринара — добавление новых записей в историю.

8. Напоминания

- Список напоминаний (например: «Вакцинация через 3 дня»).

- Возможность отметить напоминание как выполненное.

9. Профиль

- Личные данные (имя, телефон, email, фото).

- Настройки уведомлений.

- Выход из аккаунта.

10. Админ-панель

- управление пользователями (добавление/удаление владельцев и ветеринаров);

- управление услугами и расписанием;

- просмотр статистики (количество приёмов, активность пользователей);

- модерация контента (например, чатов).

Wireframe: минималистичный, карточный интерфейс; крупные кнопки; удобная навигация по вкладкам («Главная», «Питомцы», «Приёмы», «Профиль»).

8. Тестирование

- Unit-тесты для аутентификации и карточек питомцев.

- Интеграционные тесты: сценарий «добавить питомца → записаться к врачу → получить консультацию».

- Регрессионное тестирование перед сдачей.

- Тестирование на устройствах Android и iOS.

9. Релиз

- Репозиторий: Git.

- GitHub Actions: запускает lint, unit tests, билд apk/ipa.

- Автоматизированные сборки для тестовых релизов (Internal testing).

- Release: Google Play / RuStore.

10. Безопасность и приватность

- Все запросы по HTTPS.

- Токены в безопасном хранилище (Flutter secure_storage).

- Доступ к данным питомцев только для владельцев и лечащих врачей.

- Возможность удаления аккаунта / данных.

11. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 — Подготовка / Discovery (22 — 27 сентября 2025) — 6 дней

Цели: финальные требования, приоритеты, дизайн-гайд, инфраструктура.

- 22–23.09: Сбор требований, определение MVP vs Stretch, согласование форматов файлов.

- 24.09: Составление ТЗ (этот документ), определение команды и ролей.

- 25–26.09: Быстрые вайрфреймы (главные экраны) + прототип Figma (главный поток).

- 27.09: Настройка репозитория, CI (начало), Firebase проект (Auth, Firestore, Storage), шаблон Flutter проекта.

Доставка: финализированные требования, Figma прототипы главных экранов, рабочий репозиторий.

Sprint 1 — Core: аутентификация, профиль, питомцы, расписание (28 сентября — 12 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Реализовать аутентификацию (email/password ).

- Экран профиля пользователя (владелец/ветеринар).

- Модель данных и интеграция Firestore (users, pets).

- Экран «Мои питомцы» и карточка питомца.

- Базовое расписание ветеринаров (просмотр доступных слотов).

- Настроить Firebase security rules.

- Unit tests для Auth и моделей данных.

Доставка: рабочее приложение с логином, просмотром профиля, управлением питомцами и просмотром расписания.

Sprint 2 — Система записи, уведомления, оффлайн-режим (13 — 27 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Полный цикл записи на прием (выбор питомца, услуга, ветеринар, дата, подтверждение).

- Интеграция с коллекцией appointments.

- Push-уведомления о подтверждении записи и напоминаниях (FCM).

- Локальное кеширование данных о питомцах и расписании для оффлайн-работы.

- Базовые напоминания о визитах (reminders коллекция).

- Интеграционные тесты сценария «добавить питомца - записаться на прием»

Доставка: полностью рабочая система записи на прием с уведомлениями.

Sprint 3 — Медкарты, телемедицина (чат), UI polish (28 октября — 11 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- История болезней питомца (medical_records).

- Встроенный чат для телемедицинских консультаций (telemedicine_messages).

- Загрузка фото/файлов в чат (Firebase Storage)

- Функционал для ветеринаров: просмотр пациентов, добавление записей в историю.

- Улучшение UI/UX: адаптивность, доступность, контрастность.

- Реализация поиска по питомцам/истории

Доставка: система медкарт, чат для консультаций, улучшенный интерфейс.

Sprint 4 — Интеграция, тесты, админ-панель, подготовка к UAT (12 — 26 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Полная интеграция всех модулей (проверки end-to-end тестирование).

- Админ-панель: управление пользователями, расписанием, услугами.

- Устранение ошибок и оптимизация производительности.

- Настройка CI/CD на релизные сборки.

- Проведение внутреннего UAT с тестовыми пользователями (владелец, ветеринар, администратор).

Доставка: Release-кандидат (RC), UAT-замечания.

Stabilization & UAT fixes (27 ноября — 5 декабря 2025) — 9 дней

Задачи:

- Исправление критических багов по результатам UAT.

- Проведение регрессионного теста, сборка финальных билдов.

- Подготовка пакета сдачи (apk/ipa, документация, тестовые учётные записи).

Доставка: финальные билды и документация.

Final polishing & submission (6 декабря — 8 декабря 2025) — 3 дня (включая саму сдачу)

Задачи:

- Финальные исправления, релизный билд

- Подготовка презентации (3–7 минут).

- Отправка приложения и документации преподавателю.

Финиш: сдача до 08.12.2025 (включительно).

12. Уникальные функции проекта (если останется время)

- Цифровой «паспорт здоровья» питомца

- Искусственный интеллект для предварительной диагностики.

- Геймификация ухода за питомцем.