1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: VetCare

Описание:

VetCare — мобильное приложение для автоматизации работы ветеринарной клиники и упрощения взаимодействия между владельцами животных, ветеринарами и администрацией клиники.

Приложение позволяет владельцам животных регистрироваться, добавлять питомцев, записываться на приём к ветеринару, пользоваться чатом и просматривать историю посещений.

Ветеринары получают доступ к списку пациентов и истории лечения питомцев.

Администратор управляет пользователями и расписанием клиники.

Цель:

Разработка удобного мобильного приложения для записи на приём в ветеринарную клинику, хранения информации о питомцах и ведения истории их лечения.Аналоги: PetDesk(США)

Дата сдачи —08.12.2025

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

• Владелец питомца:

- регистрация и вход в систему;

- просмотр и редактирование личного профиля;

- добавление, просмотр и редактирование карточек питомцев;

- запись питомца на приём к ветеринару;

- просмотр списка своих записей;

- пользование чатом;

- просмотр истории посещений и лечения питомца.

• Ветеринар:

- регистрация и вход в систему;

- просмотр списка назначенных приёмов;

- просмотр карточек питомцев;

- добавление и редактирование медицинских записей;

- просмотр истории лечения питомцев.

• Администратор клиники:

- управление пользователями (владельцы и ветеринары);

- добавление ветеринаров в систему;

- управление расписанием ветеринаров;

- контроль записей на приём.

2.2. Базовый функционал (MVP)

1. Аутентификация пользователей (email + пароль).

2. Профиль пользователя.

3. Управление карточками питомцев.

4. Система записи на приём.

5. Просмотр истории посещений и лечения.

6. Административная панель (базовый функционал).

2.3. Нефункциональные требования

1. Поддержка Android 8+.

2. Время отклика интерфейса — не более 200 мс.

3. Разграничение доступа по ролям.

4. Защита персональных данных пользователей.

5. Поддержка русского языка интерфейса.

3. Предложенный стек технологий (рекомендация для сдачи в сроки)

- Frontend (мобильное): Flutter (кроссплатформенно, быстро).

- Backend / BaaS: Firebase (Auth, Firestore, Storage, Cloud Functions, FCM).

- CI/CD: GitHub Actions.

Обоснование выбора Firebase: минимальные затраты на инфраструктуру, быстрый запуск MVP, встроенная аутентификация и уведомления.

4. Рекомендуемые инструменты разработки

- IDE: Android Studio.

- Figma — дизайн и прототипы.

- GitHub — хранение исходного кода.

- Firebase Console — администрирование backend.

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Мобильное приложение (Flutter) ↔ Firebase Firestore (данные).

Firebase Auth — аутентификация.

5.2. Структура БД

- users: { user_id, role, first_name, last_name, middle_name, email, created_at } – хранит информацию обо всех пользователях системы (владельцы животных, ветеринары, администраторы).

- pets: { pet_id, owner_id, name, species, breed, age, photo_url, medical_history, created_at } – карточки питомцев, которые принадлежат конкретным владельцам.

- services: { service_id, name, description, duration_minutes, price } – справочник услуг ветеринарной клиники (вакцинация, операции, консультации).

- vet_schedule: { schedule_id, vet_id, date, start_time, end_time, is_available } – расписание работы ветеринаров (смены, доступность для приёмов).

- appointments: { appointment_id, pet_id, owner_id, vet_id, service_id, appointment_date, appointment_time, status, notes } – записи на приём: когда и какой питомец идёт к какому врачу, на какую услугу, в каком статусе (запланирован, выполнен, отменён).

- reminders: { reminder_id, pet_id, owner_id, title, description, reminder_date, status } – напоминания для владельцев (например, вакцинация, приём лекарства, визит к врачу).

6. API / Endpoints (пример для собственного backend)

• POST /auth/register — регистрация пользователя (владелец, ветеринар, админ).

• POST /auth/login — авторизация пользователя.

• GET /users/:id — получить информацию о пользователе.

• PUT /users/:id — обновить профиль (имя, email).

• DELETE /users/:id — удалить пользователя (для админа).

• GET /pets — получить список питомцев владельца.

• POST /pets — добавить питомца.

• GET /pets/:id — получить карточку питомца.

• PUT /pets/:id — обновить данные питомца.

• DELETE /pets/:id — удалить питомца.

• GET /services — список доступных услуг клиники.

• POST /services — добавить услугу (для админа).

• GET /schedule/:vetId — расписание конкретного ветеринара.

• POST /schedule — создать/изменить расписание (для ветеринара/админа).

• POST /appointments — записаться на приём.

• GET /appointments/:id — информация о приёме.

• GET /users/:id/appointments — список приёмов пользователя (владельца или ветеринара).

• PUT /appointments/:id/status — изменить статус приёма (например, “completed”, “cancelled”).

• POST /appointments/:id/messages — отправить сообщение (текст, аудио, видео).

• GET /appointments/:id/messages — получить сообщения чата для конкретного приёма.

• GET /pets/:id/records — история болезни питомца.

• POST /records — добавить запись в историю (для ветеринара).

• GET /users/:id/reminders — получить список напоминаний.

• POST /reminders — создать напоминание.

• PUT /reminders/:id/status — изменить статус напоминания (например, “completed”).

Авторизация — через JWT/Firebase tokens

7. UI/UX: основные экраны + требования

1. Экран входа / регистрации

2. Главный экран

3. Экран «Мои питомцы»

4. Карточка питомца

5. Запись на приём

6. Список приёмов

7. История лечения

8. Профиль пользователя

9. Административная панель

Навигация: нижнее меню (Главная, Питомцы, Приёмы, Профиль)

8. Тестирование

- Тестирование добавления питомца.

- Тестирование записи на приём.

- Проверка разграничения ролей.

9. Релиз

- Репозиторий: Git.

- GitHub Actions: запускает билд apk.

10. Безопасность и приватность

- Передача данных по защищённому соединению.

- Ограничение доступа к данным по ролям.

- Хранение данных пользователей в Firebase.

11. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 — Подготовка / Discovery (22 — 27 сентября 2025) — 6 дней

Цели: финальные требования, приоритеты, дизайн-гайд, инфраструктура.

- 22–23.09: Сбор требований, определение MVP vs Stretch, согласование форматов файлов.

- 24.09: Составление ТЗ (этот документ), определение команды и ролей.

- 25–26.09: Быстрые вайрфреймы (главные экраны) + прототип Figma (главный поток).

- 27.09: Настройка репозитория, CI (начало), Firebase проект (Auth, Firestore, Storage), шаблон Flutter проекта.

Доставка: финализированные требования, Figma прототипы главных экранов, рабочий репозиторий.

Sprint 1 — Core: аутентификация, профиль, питомцы, расписание (28 сентября — 12 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Реализовать аутентификацию (email/password ).

- Экран профиля пользователя (владелец/ветеринар/админ).

- Модель данных и интеграция Firestore (users, pets).

- Экран «Мои питомцы» и карточка питомца.

- Базовое расписание ветеринаров (просмотр доступных слотов).

Доставка: рабочее приложение с логином, просмотром профиля, управлением питомцами и просмотром расписания.

Sprint 2 — Система записи, уведомления, оффлайн-режим (13 — 27 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Полный цикл записи на прием (выбор питомца, услуга, ветеринар, дата, подтверждение).

- Интеграция с коллекцией appointments.

- Локальное кеширование данных о питомцах и расписании для оффлайн-работы.

- Базовые напоминания о визитах (reminders коллекция).

Доставка: полностью рабочая система записи на прием с уведомлениями.

Sprint 3 — Медкарты, телемедицина (чат), UI polish (28 октября — 11 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- История болезней питомца.

- Чат.

- Загрузка фото/файлов в чат

- Функционал для ветеринаров: просмотр пациентов, добавление записей в историю.

- Улучшение UI/UX: адаптивность, доступность, контрастность.

- Реализация поиска по питомцам

Доставка: система медкарт, чат для консультаций, улучшенный интерфейс.

Sprint 4 — Интеграция, тесты, админ-панель, подготовка к UAT (12 — 26 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Полная интеграция всех модулей (проверки end-to-end тестирование).

- Админ-панель: управление пользователями, расписанием, услугами.

- Устранение ошибок и оптимизация производительности.

- Настройка CI/CD на релизные сборки.

- Проведение внутреннего UAT с тестовыми пользователями (владелец, ветеринар, администратор).

Доставка: Release-кандидат (RC), UAT-замечания.

Stabilization & UAT fixes (27 ноября — 12 декабря 2025) — 16 дней

Задачи:

- Исправление критических багов по результатам UAT.

- Проведение регрессионного теста, сборка финальных билдов.

- Подготовка пакета сдачи (apk/ipa, документация, тестовые учётные записи).

Доставка: финальные билды и документация.

Final polishing & submission (13 декабря — 18 декабря 2025)

Задачи:

- Финальные исправления

- Подготовка презентации (3–7 минут).

- Отправка приложения и документации преподавателю.

Финиш: сдача до 18.12.2025 (включительно).

12. Уникальные функции проекта (если останется время)

- Цифровой «паспорт здоровья» питомца

- Искусственный интеллект для предварительной диагностики.

- Геймификация ухода за питомцем.